Phasage

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase | Sous-Phase | Livrables intermédiaires | Livrables finaux | Planning |
| Organisation |  |  | Dossier d'initialisation  Plan d'assurance qualité | De 05/12/2014 à 11/12/2014 |
| Expression des Besoins | Étude de l'existant | Rapport étude de l'existant | Dossier d'expression des besoins | De 12/12/2014  à 12/01/2015  (dont 15 jours de vacances) |
| Benchmark | Rapport Benchmark |
| Cible Fonctionnelle/Thèmes de Progrès | Rapport CB/TP |
| Construction des solutions | [Spécification d’une solution spécifique](http://moodle.insa-lyon.fr/mod/resource/view.php?id=14460) | Rapport solution spécifique | Dossier finale des solutions | De 13/01/2014  à 22/01/2014 |
| [Spécification d’une solution standard](http://moodle.insa-lyon.fr/mod/resource/view.php?id=14461) | Rapport solution standard (ARIS) |
| [Modélisation et configuration de la solution ERP](http://moodle.insa-lyon.fr/mod/resource/view.php?id=14462) | Rapport solution standard amélioré et détaillé |
| Évaluation des solutions |  |  | Dossier de choix | De 23/01/2014  à 26/01/2014 |
| Restitution |  |  | Dossier Bilan  Présentation powerpoint | 27/01/2014 |