|  |  |
| --- | --- |
| Projet : PLD SPI | |
| N° de risque : 1 | Désignation : Maladies |
| Classe : Technologique | |

|  | Analyse des causes | Probabilité |
| --- | --- | --- |
|  | Période hivernale | 100 % |
|  | A**nalyse des conséquences** | **Impact** |
|  | Des membres peuvent tomber malades | Ralentissement du projet |
|  | **Actions de surveillance** | **Responsable** |
|  | Chaque membre doit faire attention à sa santé | Tous les membres |
|  | **Actions d'intervention** | **Responsable** |
|  | Mettre à jour le planning et réaffectation des taches | Chef du projet |

|  |  |
| --- | --- |
| Projet : PLD SPI | |
| N° de risque : 2 | Désignation : Panne serveur |
| Classe : Technologique | |

|  | Analyse des causes | Probabilité |
| --- | --- | --- |
| 1  2 | Coupure d’électricité au département Informatique  Mise à jour techniques | 10 %  30 % |
|  | A**nalyse des conséquences** | **Impact** |
|  | Serveur Zimbra indisponible | Problèmes d'échange et de communication |
|  | **Actions de surveillance** | **Responsable** |
|  |  |  |
|  | **Actions d'intervention** | **Responsable** |
|  | Utiliser les adresses mails personnelles | Tous les membres |

|  |  |
| --- | --- |
| Projet : PLD SPI | |
| N° de risque : 3 | Désignation : Accumulation de retard |
| Classe : Stratégique | |

|  | Analyse des causes | Probabilité |
| --- | --- | --- |
| 1  2  3 | Non compréhension des besoins  Non respect des échéances  Période des examens | 50 %  50 %  100 % |
|  | A**nalyse des conséquences** | **Impact** |
|  | Accumulation du retard | Effet négatifs sur la qualité des livrables.  Charge de travail intense pendant une courte durée |
|  | **Actions de surveillance** | **Responsable** |
|  | Organiser plus souvent des réunions pour faire le point sur l'avancement du projet | Chef de projet |
|  | **Actions d'intervention** | **Responsable** |
| **1**  **2** | Remise en question du planning  Amélioration de la communication au sein de l'équipe. | Chef de projet |